1 – Atividade 1 – Análise do Kamban

* 1. – Problemas identificados
     1. Grande lista de Backlog
     2. Nenhuma tarefa priorizada e em análise, para identificar possíveis problemas e levantamento de requisitos
     3. Poucas tarefas de valor em desenvolvimento, tendo apenas uma tarefa e um BUG
     4. Gargalo na entrega com muitos BUGs e muitas tarefas a se testar.
     5. Poucas tarefas de valor concluídas.
  2. – Possíveis soluções
     1. Priorização das tarefas de backlog, analisando quais tem mais prioridade e quais entregam valor ao produto
     2. Aumentar a quantidade de tarefas em backlog, levantamento de requisitos, identificação se cenários de testes críticos e que podem causar algum problema
     3. Com isso entra tarefas com mais detalhamento em desenvolvimento, tendo um maior número de tarefas para ser desenvolvidas, porém com um maior clareza.
     4. Com o maior envolvimento do QA nas etapas iniciais, principalmente na análise, ocasiona-se menos BUGs e com isso diminui um esforço na etapa de testes com menos BUGs.
     5. Identificar o gargalo ocasionado na Coluna de Testes, se é por grande número de BUGs, ou más definições, ou até mesmo débito técnico do QA, perante uma determinada tarefa que foi desenvolvida. Identificar o Gargalo.

1. – Papel do QA
   1. - Papel do QA na Planning – Deve observar, e questionar pontos da Story Points, que não foram refinados. O QA também pode juntamente com a squad barrar a entrada de uma tarefa na sprint, caso não esteja respeitado o DOR, por falta de alguma documentação, ou por falta de alguma definição
   2. - Papel do QA em relação a daily – Deve informar se no período do dia anterior, se aconteceu algum impedimento e quais as tarefas desenvolvidas, mostrando também qual o seu planejamento de trabalho atual para as próximas 24 horas
   3. - Papel do QA na Review – O QA pode ajudar o time a mostrar para o PO/PM quais tarefas foram desenvolvidas e mostrar caso alguma não foi concluída no prazo, e as que estão entregues, para que o PM avalie se foi implementado conforme os critérios de aceite.
   4. - Papel do QA na retrospectiva - Informar as alegrias referente ao que foi conquistado e quais as dores e o que pode ser melhorado.
   5. – Ajudar a squad nos pontos de dúvidas da story, questionando fluxos e direcionamentos iniciais que foram vistos, para que todas as dúvidas que sejam levantadas, sejam sanadas. Com isso Backlog fica mais detalhado para a próxima sprint